ИНФОРМАЦИЯ

об итогах отопительного сезона 2023-2024 г. и подготовке топливно-энергетического комплекса к отопительному сезону 2024-2025 г.

 Отопительный сезон 2023-2024 года начался с 15 сентября 2023 года, на основании распоряжения администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа от 29.08.2023 г. № 448-р «О начале отопительного сезона 2023-2024 г.». С 23 по 24 августа 2023 года Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) совместно с прокуратурой Кичменгско Городецкого района была проведена проверка объектов теплоснабжения по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 годов. По факту проверки ресурсоснабжающим организациям были выписаны требования по устранению замечаний со сроками устранения.

 23.10.2023 проведена повторная проверка представителем Ростехнадзора, в ходе которой проверен факт устранения замечаний, замечания устранены, по итогам проверки был выдан Акт готовности муниципального образования к отопительному сезону.

 26.10.2023г. получен паспорт готовности округа к отопительному сезону 2023-2024г. №33-91-67/Пмо

Объекты социальной сферы и жилфонд обеспечивали теплом 13 теплоснабжающих организаций и учреждений на обслуживании которых находилось 29 котельных. Услуги теплоснабжения в отопительном сезоне оказывало 2 организации ООО «Жилищник» - на обслуживании 9 котельных (5 по концессионному соглашению), ООО «ТеплоДарСервис» - 8 котельных (все по концессии) . За 2023-2024 отопительный сезон выработано 12838,46 Гкал., в том числе населению – 126,31 Гкал, прочие – 171,82 Гкал, бюджет – 12540,33Гкал.

Тарифы на тепловую энергию составили в соответствие с протоколом заседания межведомственной комиссии по установлению цен на теплоэнергию:

ООО «Жилищник» - 6200 руб./Гкал, 4800 руб./Гкал, 5150 руб./Гкал.

ООО «ТеплоДарСервис» - 6075,4 руб/Гкал с НДС, без НДС 5062,9 Руб./Гкал .

 В целом отопительный сезон 2023-2024 года прошел удовлетворительно. Котельные отработали в соответствии с температурными графиками.

 С целью подготовки к отопительному сезону 2024-2025 годов издано постановление администрации района «О подготовке жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса округа к работе в осенне-зимний период 2024-2025 г.» от 19.04.2024г. №291. Разработан и утверждён план мероприятий по подготовке к ОЗП, образована комиссия по контролю за ходом подготовки к осенне-зимнему периоду.

 В отопительном сезоне 2024-2025 года теплом будет обеспечивать 13 теплоснабжающих учреждений и организаций с общим количеством котельных - 31, мощностью 15.404 МВт. Услуги теплоснабжения, как и в прошлом отопительном сезоне, будут оказывать два предприятия ООО «Жилищник» (9 котельных), ООО «ТеплоДарСервис» (9 котельных). Также принимать участие в теплоснабжении объектов социальной сферы будут 12 бюджетных учреждений: БУЗ ВО «Кич-Городецкая ЦРБ», БУСО «КЦСОН», БДОУ детский сад «Аленушка», МАОУ «Первомайская СШ», МАОУ «Косковская СШ», БОУ «Захаровская начальная школа-детский сад», БДОУ детский сад «Ивушка», БДОУ детский сад «Рябинка», БДОУ детский сад «Улыбка», БУК «Центральная межпоселенческая библиотека», БУК «Районный дом культуры», Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок». Потребность дров на отопительный сезон для котельных – 16325 м3.

 В текущем году для подготовки котельных к отопительному сезону запланированы следующие мероприятия: котельная ЦРБ - замена транспортёра КВр-1,0, перевод газоходов с КВр-0,75 в циклон КВр-1,0, диагностики КВр-1,0; установка котла КВр-0,6 в Первомайской СШ; Установка котла КВр-1,0 в Кичменгско Городецкой СШ. На остальных котельных будет проводится текущий ремонт.

 Для оперативного устранения аварийных ситуаций в отопительный период на базе отдела жилищно-коммунального и дорожного хозяйства создан аварийный запас. На сегодня в наличии имеется три глубинных насоса, два циркуляционных насоса, один дымосос, шкаф управления СУПН(станция управления погружным насосом), а также задвижки, затворы, фланцы, муфты, сгоны, и другие фасонные части. В сентябре месяце планируется проведение Вологодским учебным центром обучение, предэкзаменационная подготовка с последующей сдачей экзамена у теплотехнического персонала.

 Отопительный сезон 2024-2025 годов планируется начать своевременно.