АДМИНИСТРАЦИЯ КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.04.2025   № 353

с. Кичменгский Городок

«Об утверждении дорожной карты

перечня мероприятий на 2025 год

Светлые улицы Вологодчины 2.0»

В целях реализации  проекта «Светлые улицы Вологодчины 2.0», в  2025 году администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.      Утвердить дорожную карту проекта на 2025 год «Светлые улицы Вологодчины 2.0».

2.Настоящее постановление  подлежит размещению на официальном сайте Кичменгско-Городецкого муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Кичменгско-Городецкого

муниципального округа                                                                        С.А.Ордин

Приложение
 к постановлению администрации

Кичменгско-Городецкого муниципального округа

от 11.04.2025 года № 353

Дорожная карта

| Мероприятие |  | Ответственный исполнитель | срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование перечня неосвещенных участков улиц в населенных пунктах округа с определение приоритетов по строительству уличного освещения | Территориальный отдел | до 01.01.2025 |
| 2 | Обеспечение информирования населения о реализации проекта «Светлые улицы Вологодчины 2.0» в части формирование перечня неосвещенных участков улиц и доведения лимитов до получателей бюджетных средств на всех возможных информационных ресурсах | Территориальный отдел | до 15.02.2025 |
| 3 | Подготовка документации на обустройство систем уличного освещения для проведения закупок | Территориальный отдел | до 24.02.2025 |
| 4 | Проведение аукционных процедур по выбору подрядчика на обустройство систем уличного освещения и заключения контрактов по итогам закупок |  |  |
| 5.1 | Размещение извещений | Отдел муниципального заказа | до 01.03.2025 |
| 5.2 | Заключение контракта | Отдел муниципального заказа | до 30.03.2025 |
| 6 | Выполнение мероприятий по обустройству систем уличного освещения | Территориальный отдел | до 01.09.2025 |
| 7 | Обеспечение информирования населения о реализации проекта «Светлые улицы Вологодчины 2.0» в части выполнение мероприятий по обустройству систем уличного освещения | Территориальный отдел | до 05.09.2025 |