

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 30.09.2024 г № 826

с. Кичменгский Городок

Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»

В целях повышения эффективности использования бюджетных ресурсов, совершенствования программно-целевого обеспечения процессов управления, администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

- постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района от 15.03.2023 года № 241 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа на период 2023-2025 годов»;

- постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района от 30.05.2023 года № 534 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа на период 2023-2025 годов»;

- постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района от 21.07.2023 года № 792 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа на период 2023-2025 годов»;

- постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района от 07.08.2023 года № 835 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа на период 2023-2025 годов»;

- постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района от 23.10.2023 года № 1082 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа на период 2023-2025 годов»;

- постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района от 16.01.2024 года № 15 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа на период 2023-2025 годов»;

- постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района от 09.02.2024 года № 96 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа на период 2023-2025 годов»;

- постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района от 22.03.2024 года № 199 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

- постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района от 17.07.2024 года № 598 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

- постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района от 29.08.2024 года № 726 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025 года за исключением пункта 2, который вступает в силу с даты приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, но не позднее 01.02.2025 года.

1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кичменгско – Городецкого муниципального округа по развитию инфраструктуры А.Д. Гладских.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025 года и подлежит опубликованию в газете «Заря Севера», размещению на официальном сайте Кичменгско - Городецкого муниципального округа, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Кичменгско-Городецкого

муниципального округа С.А. Ордин

Муниципальная программа

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из:

Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 года №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Государственной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 25 марта 2019 года №289 «Об утверждении государственной программы Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание»;

Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 года № 3363-р;

К приоритетным направлениям и целям государственной политики, определенными указанными правовыми актами, отнесены в том числе:

- сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа в соответствии с нормативными требованиями.

ПАСПОРТ

муниципальной программы (комплексной программы)

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы (комплексной программы) | Гладских А.Д. заместитель Главы Кичменгско-Городецкого муниципального округа по развитию инфраструктуры. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа (отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности) |
| Соисполнители муниципальной программы (комплексной программы) | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа (отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности) |
| Исполнители муниципальной программы (комплексной программы) |  |
| Период реализации муниципальной программы (комплексной программы) | 2025-2027 годы |
| Цели муниципальной программы (комплексной программы) | развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с потребностями населения, темпами социально-экономического развития муниципального округа. |
| Направления (подпрограммы) |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | комфортная и безопасная среда для жизни |
| Связь с государственными программами Российской Федерации, государственными программами Вологодской области | наименование государственной программы Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание» |

2. Показатели муниципальной программы

(комплексной муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | Органы местного самоуправления (отраслевого органа администрации) округа, ответственные за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями государственной программы РФ, государственной программой Вологодской области |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель 1: «Доведение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям до 33,9%. в 2027 году» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | ГП ВО  ОМС | % | 66,7 | 2023 | 65,9 | 65.5 | 64.7 | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа | Уменьшение к 2027 году доли соответствующих нормативным требованиям опорной сети автомобильных дорог до 66,1% | доля дорожной сети сельской агломераций, находящаяся в нормативном состоянии;  (государственная программа Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание») |
|  | | | | | | | | | | | |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | ГП ВО  ОМС | % | 33.3 | 2023 | 34.1 | 34.5 | 35.3 | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа | Увеличение к 2027 году доли не соответствующих нормативным требованиям опорной сети автомобильных дорог до 33,9%. | доля дорожной сети сельской агломераций, находящаяся в нормативном состоянии;  (государственная программа Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание») |

3. Структура муниципальной программы

(комплексной муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный орган местного самоуправления (отраслевой орган администрации) округа | Период реализации (год начала - год окончания) | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателями муниципальной программы (комплексной программы) |
| 1 | Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов не входящих в состав национальных проектов «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа | 2025-2027 годы | 1.Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения со 67,3% до 66,1%  2. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 32,7% до 33,9%. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2 | Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов не входящих в состав национальных проектов «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа | 2025-2027 годы | 1.Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения со 67,3% до 66,1%  2. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 32,7% до 33,9%. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 3 | Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов не входящих в состав национальных проектов «Обеспечение подъездов к земельным участкам,  предоставляемым отдельным категориям граждан» | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа | 2025-2027 годы | 1.Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения со 67,3% до 66,1%  2. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 32,7% до 33,9%. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 4 | Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов не входящих в состав национальных проектов «Разработка схемы организации дорожного движения» | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа | 2025-2027 годы | 1.Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения со 67,3% до 66,1%  2. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 32,7% до 33,9%. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа | 2025-2027 годы | 1.Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения со 67,3% до 66,1%  2. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 32,7% до 33,9%. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

(комплексной муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента | Исполнитель (получатель средств) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Муниципальная программа** **«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»** | **Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа** | **Всего по муниципальной программе,  в том числе:** | **31411,7** | **32610,7** | **0** | **64 022,4** |
| собственные доходы бюджета округа | 26249,0 | 27488,0 | 0 | 53 731 |
|  | субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 5162,7 | 5162,7 | 0 | 10 325,4 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов не входящих в состав национальных проектов «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа | **Всего по мероприятию, в том числе:** | **12944,3** | **8843,3** | **0** | **21 787,6** |
| собственные доходы бюджета округа | 9253,8 | 5152,8 | 0 | 14 406,6 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов не входящих в состав национальных проектов «Обеспечение подъездов к земельным участкам,  предоставляемым отдельным категориям граждан» | Администрация Кичменско-Городецкого муниципального округа | **Всего по мероприятию, в том числе:** | **1502,2** | **1502,2** | **0** | **3 004,4** |
|  |  |  |  |  |
| собственные доходы бюджета округа | 30,0 | 30,0 | 0 | 60,0 |
| субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 1472,2 | 1472,2 | 0 | 2 944,4 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов не входящих в состав национальных проектов «Разработка схемы организации дорожного движения» | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа | **Всего по мероприятию, в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа | **Всего по мероприятию, в том числе:** | **16965,2** | **22265,2** | **0,0** | **39 230,4** |
| собственные доходы бюджета округа | 16965,2 | 22265,2 | 0,0 | 39 230,4 |
| субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов)

структурных элементов проектной части муниципальной

программы (комплексной муниципальной программы)

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), мероприятия (результата) | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс.руб. | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов не входящих в состав национальных проектов «Ремонт а/дорог и искусственных сооружений на них»** | | | **23 046,5** | **10 345.5** | **0** |
| 1.1 | Отремонтированы автомобильные дороги и искусственные сооружения общего пользования местного значения | Мероприятия стоимостью свыше 0,5 млн. рублей | Закупка работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них общего пользования местного значения согласно разделам 2-3 Приказа Минтранса России от 16 ноября 2012 года № 402 | 12944,3 | 8843,3 | 0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 2 | **Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов не входящих в состав национальных проектов «Обеспечение подъездов к земельным участкам,**  **предоставляемым отдельным категориям граждан»** | | |  |  |  |
| 1.2 | Отремонтированы автомобильные дороги общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | Мероприятия стоимостью свыше 0,5 млн. рублей | Закупка работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них общего пользования местного значения согласно разделу 3 Приказа Минтранса России от 16 ноября 2012 года № 402 | 1502,2 | 1502,2 | 0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| **3** | **Муниципальный проект «Разработка схемы организации дорожного движения»** | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.3 | Осуществлена проектная деятельность в отношении автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования местного значения | Другие расходы, установленные правовым актом администрации округа | Организация работ по разработке схемы организации дорожного движения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), мероприятия (результата) | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов |  | Объем финансового обеспечения по годам, тыс.руб. | | | |
| 2025 год | | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | | 6 | 7 |
| **2** | **Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»** | | | | **16965,2** | **22265,2** | | **0** |
| 1.1.1 | Обеспечено поддержание в надлежащем техническом состоянии автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования местного значения | Другие расходы, установленные правовым актом администрации округа | Закупка работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них общего пользования местного значения согласно разделам 2-3 Приказа Минтранса России от 16 ноября 2012 года № 402 | | 16965,2 | | 22265,2 | 0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |

6. СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета

показателей муниципальной программы

(комплексной муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности\* | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | процент | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на конец отчетного года | Возрастанние | Дискретный | Дм=(Lнтмз/Lобщмз)\*100%, где Дм - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | Lнтмз - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, км; Lобщмз - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на начало отчетного года, км. | 1 Официальная статистическая информация форма 3 ДГ(мо), утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 29 июля 2022 г. №534  4 Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. №607 (показатель 3) | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа |

7. ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета,

физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

(комплексной муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс.руб. | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего | 5162,7 | 5162,7 | 0 | 10 325,4 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 5162,7 | 5162,7 | 0 | 10 325,4 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

8. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган местного самоуправления (отраслевой орган администрации) округа | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа (отдел, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной Деятельности) |
| Исполнитель мероприятий | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа (отдел, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной Деятельности) |
| Период реализации муниципальной программы (комплексной программы) | 2025-2027 годы |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | Органы местного самоуправления (отраслевого органа администрации) округа, ответственные за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями государственной программы РФ, государственной программой Вологодской области |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача: «К концу 2027 года обеспечено поддержание в надлежащем техническом состоянии 630,362 км автомобильных дорог» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | ГП ВО  ОМС | % | 33.3 | 2023 | 34.1 | 34.5 | 35.3 | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа | Увеличение к 2027 году доли не соответствующих нормативным требованиям опорной сети автомобильных дорог до 33,9%. | доля дорожной сети сельской агломераций, находящаяся в нормативном состоянии;  (государственная программа Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание») |

3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | Связь с показателем |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача: «К концу 2027 года обеспечено поддержание в надлежащем техническом состоянии 630,362 км автомобильных дорог» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Заключены контракты по статье «Содержание автомобильных дорог» | 2025-2027 год | Осуществление текущей деятельности | Обеспечено поддержание в надлежащем техническом состоянии автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования местного значения | % | 100 | 2023 | 100 | 100 |  |  |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс.руб. | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог» | **16965,2** | **22265,2** | **0** | **39 230,4** |
| 2 | Бюджет округа, в том числе: | **16965,2** | **22265,2** | 0 | 39 230,4 |
| 3 | собственные доходы бюджета округа | **16965,2** | **22265,2** | 0 | 39 230,4 |
| 4 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения

средств федерального бюджета, областного бюджета,

физических и юридических лиц на решение задач комплекса

процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс.руб. | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |