Согласовано

и.о. начальника управления

образования

 \_И.В. Некипелова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ходе реализации муниципальной программы

Бюджетные инвестиции в развитие социальной инфраструктуры муниципальной собственности и создание в Кичменгско-Городецком муниципальном районе Вологодской области (исходя из прогнозной потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы

за 2022 год

Ответственный исполнитель

программы Управление образования администрации Кичменгско-Городецкого

муниципального района

Соисполнитель

Администрация Кичменгско-Городецкого

муниципального района

|  |  |
| --- | --- |
| Должность, ФИО, номер телефона и электронный адрес лица, ответственного за подготовку годового отчета | Заместитель начальника управления образования Гладских Валентина Александровна, (81740)2-16-38,  e-mail: [gva19711@mail.ru](mailto:gva19711@mail.ru)  Дата составления отчета 17.02.2023 года |

Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<\*> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 2021 | 2022 | 2022 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Бюджетные инвестиции в развитии социальной инфраструктуры муниципальной собственности и создание в Кичменгско-Городецком муниципальном районе Вологодской области (исходя из прогнозной потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы" | | | | | |
|  | Основное мероприятие Программы: "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений, расширение сети дошкольных образовательных учреждений" | | | | | |
| 1 | Число новых мест в общеобразовательных организациях всего |  | - | - | - |  |
|  | в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования в рамках софинансирования за счет средств федерального бюджета мероприятий, реализуемых в субъектах Российской Федерации |  | - | - | - |  |
|  | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе |  | 91 | 92 | 92 | 160 обучающихся 2 и 3 классов МАОУ «Кичменгско-Городецкая средняя школа» обучаются во вторую смену. |
|  | обучающихся по образовательным программам начального общего образования |  | 79 | 95 | 95 | 160 обучающихся 2 и 3 классов МАОУ «Кичменгско-Городецкая средняя школа» обучаются во вторую смену. |
|  | обучающихся по образовательным программам основного общего образования |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | обучающихся по образовательным  программам среднего общего образования |  | 100 | 100 | 100 |  |

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Расходы (тыс. руб.) | | |
| на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа** | **"Бюджетные инвестиции в развитии социальной инфраструктуры муниципальной собственности и создание в Кичменгско-Городецком муниципальном районе Вологодской области (исходя из прогнозной потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы"** | **всего** | **22661,9** | **58006,7** | **58006,7** |
| ответственный исполнитель муниципальной программы -управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района |  |  |  |
| Соисполнитель - Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 22661,9 | 58006,7 | 58006,7 |
|  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений, расширение сети дошкольных образовательных учреждений" | **всего** | **22661,9** | **58006,7** | **58006,7** |
| ответственный исполнитель муниципальной программы- управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района |  |  |  |
| Соисполнитель - Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 22661,9 | 58006,7 | 58006,7 |
|  |  |  |  |
| Мероприятие | Строительство и капитальный ремонт общеобразовательных организаций | ответственный исполнитель муниципальной программы -управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района  Соисполнитель- Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 22661,9 | 58006,7 | 58006,7 |

Приложение 4

Справочная информация о расходах областного бюджета,

федерального бюджета, бюджета района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год | Фактические расходы за отчетный год [<\*>](#Par3314) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | "Бюджетные инвестиции в развитии социальной инфраструктуры муниципальной собственности и создание в Кичменгско-Городецком муниципальном районе Вологодской области (исходя из прогнозной потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы" | всего | 58006,7 | 58006,7 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 24878,0 | 24878,0 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | 32348,4 | 32348,4 | 100,0 |  |
| бюджет муниципального образования | 780,3 | 780,3 | 100,0 |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений, расширение сети дошкольных образовательных учреждений" | всего | 58006,7 | 58006,7 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 24878,0 | 24878,0 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | 32348,4 | 32348,4 | 100,0 |  |
| бюджет муниципального образования | 780,3 | 780,3 | 100,0 |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие | Строительство и капитальный ремонт общеобразовательных организаций | всего | 58006,7 | 58006,7 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 24878,0 | 24878,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 32348,4 | 32348,4 | 100,0 |
| бюджет муниципального образования | 780,3 | 780,3 | 100,0 |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |

<\*> Кассовые расходы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.

Приложение 5

Сведения о нормативных правовых актах, принятых

в целях реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, являющийся главным распорядителем средств бюджета муниципального образования | Дата принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1 | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ... | | | |

Приложение 6

Сведения об изменениях, внесенных

в муниципальную программу за отчетный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района от 10.03.2022 г. №196 " О внесении изменений в постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района от 08.12.2015 г. №840 | Изменения в финансировании | Изменения в постановление администрации района от 08.12.2015 года № 840 ( в редакции от 02.04.2021 №201) «Об утверждении муниципальной программы «Бюджетные инвестиции в развитии социальной инфраструктуры муниципальной собственности и создание в Кичменгско-Городецком муниципальном районе Вологодской области (исходя из прогнозной потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы» связаны с решением Муниципального Собрания от 10.12.2021 г. № 344 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |
| постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района от 10.03. 2022 г. №197" О внесении изменений в постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района от 08.12.2015 г. №840 | Изменения в финансировании | Изменения в постановление администрации района от 08.12.2015 года № 840 ( в редакции от 02.04.2021 №201) «Об утверждении муниципальной программы «Бюджетные инвестиции в развитии социальной инфраструктуры муниципальной собственности и создание в Кичменгско-Городецком муниципальном районе Вологодской области (исходя из прогнозной потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы» связаны с решением Муниципального Собрания от 27.12.2021 г. № 345 «О внесении изменений в решение Муниципального собрания от 10.12.2020 №263 «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» |
| постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района от 30.12.2022 г. №1071 " О внесении изменений в постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района от 08.12.2015 г. №840 | Изменения в финансировании | Изменения в постановление администрации района от 08.12.2015 года № 840 (в редакции от 02.04.2021 года № 201) «Об утверждении муниципальной программы «Бюджетные инвестиции в развитии социальной инфраструктуры муниципальной собственности и создание в Кичменгско-Городецком муниципальном районе Вологодской области (исходя из прогнозной потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы» связаны с решением Муниципального Собрания от 03.11.2022 №28 и 23.12.2022 №55 «О внесении изменений в решение Муниципального Собрания Кичменгско-Городецкого муниципального района от 10.12.2021 № 344 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». |