|  | - Согласовано: - Глава Кичменгско-Городецкого - муниципального округа - С.А. Ордин - _________________ «____» _________________ 2024 г. |
| --- | --- |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Кичменгско-Городецкого муниципального округа»

за 2024 год.

Ответственный исполнитель  	                        Администрация Кичменгско-

программы                                                        Городецкого муниципального округа

| Должность, ФИО, номер телефона и электронный адрес лица, ответственного за подготовку годового отчета | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности администрации округа Разварин Евгений Андреевич (81740)2-17-14, e-mail: gkhgorodok@mail.ru Дата составления отчета 04.02.2025 года |
| --- | --- |

Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство территорий и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Кичменгско-Городецкого муниципального округа» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма № 1 Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кичменгско-Городецкого муниципального округа |  |  |  |  |  |
| 1 | количество построенных, отремонтированных реконструируемых и модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры | объектов | 3 | 3 | 3 | Программа реализуется эффективно, в ходе реализации программы были отремонтированы и реконструированы: устроство колодцев из ж/б колец в д. Ананино, д. Гриденская, д. Крадихино, д. Максимовщина, д. Раменье, д. Юшково; постака оборудования и материалов в " Аварийный запас"; приобретение материалов для водоснабжения и водоотведения; проведение анализов и очистки воды. |
| 2 | количество отремонтированных административных учреждений | объектов |  | 1 | 1 | Реализованы мероприятия по разработке проектно-сметной документации и ее экспертизе |
|  | Подпрограмма № 2 Энергосбережение Кичменгско-Городецкого муниципального округа |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 1,8 | 5,0 | 5,0 | Для реализации программы подготовки к ОЗП проведён перечень мероприятий в соответствие с Планом подготовки топливно-энергетического комплекса к работе в условиях ОЗП 2023-2024г.г., который не позволил увеличить потери тепловой энергии при её передаче потребителям |
| 2 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 0,7 | 12,0 | 12,0 | Реализация программы способствовала уменьшению потери воды при ее передаче потребителям |
| 3 | Количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период | ед. | 29 | 30 | 30 | Реализация мероприятий программы позволила не допустить увеличение доли потерь тепловой энергии, доля объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период составила 100% |
| 4 | Доля объектов тепло-энергетики, подготовлен-ных к работе в осенне-зимний период, от общего числа объектов, которые планировались подготовить к работе в осенне-зимний период | % | 100 | 100 | 100 | Реализация мероприятий программы позволила не допустить увеличение доли потерь тепловой энергии, доля объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период составила 100% |
|  | Подпрограмма № 3 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Кичменгско-Городецкого муниципального округа |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда | кв.м | 420 | 500 | 500 | Реализация мероприятий программы позволила достичь следующих показателей: произведен ремонт жилья Н.Енангск ул.Мира д. 7, Кичменгский Городок Молодежная д. 22 кв. 6, Песочная д. 21 кв. 3, Заречная д. 34б, Мира д. 10 кв. 10, Заречная д. 49, Н-Енангск, Полевая д. 8 |
|  | Подпрограмма 4 «Благоустройство территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа на 2023-2025 годы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение освещённости улиц световыми точками | шт. | 2579 | 2916 | 2916 | Программа реализуется эффективно. В ходе ее реализации было установлено 336 новых точек освещения, произведена замена светильников старого образца ДРЛ на светодиодные в количестве 33 штук. В ходе выполнения программы выполнено более 200 заявок на восстановление точек освещения. |
|  | Установка светильников | шт. |  | 336 | 336 |  |
| 2 | Организация и благоустройство объектов общего пользования | объект | 72 | 89 | 89 | Реализация программы позволила создать более благоприятные условия для жителей округа. В ходе ее реализации было обустроено и обновлено 11 детских площадок (д. Ананино ул. Ключевая, д. Косково ул. Почтовая, д. Долматово, д. Еловино ул. Центральная, д. Емельянов Дор, д. Слобода, с. Кобыльск, с. Нижний Енангск ул. Набережная, с. Шонга ул. Центральная, с. Сараево, с. Нижний Енангск ул. Центральная), обустроены беседки для ожидания в д. Клепиково и д. Шатенево, произведено устройство площадок ТКО в количестве 15 штук, проведены работы по ремонту памятников воинам ВОВ и тружеников тыла. На постоянной основе проводились работы по содержанию объектов общего пользования (скос травы, уборка мусора, текущие ремонты) |
| 3 | Организация и содержание мест захоронения | объект | 26 | 26 | 26 | На территории округа организовано 26 мест захоронений. В течении года проводились работы по содержанию подъездных путей к местам захоронений, уборка и вывоз мусора с территорий. |
| 4 | Озеленение (организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора) | м3 | 1140 | 450 | 450 | Выполнение программы позволило не допустить создания не санкционированных свалок мусора на территориях населённых пунктов и обеспечить чистоту территорий. По итогам года было вывезено с несанкционированных свалок более 450 м3 мусора |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <*> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма №1 Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кичменгско-Городецкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество построенных, отремонтированных реконструируемых и модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3 | 3 | нет |
|  | количество отремонтированных административных учреждений | Администрация округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 1 | нет |
|  | Подпрограмма №2 Энергосбережение Кичменгско-Городецкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | Администрация округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5,0 | 5,0 | нет |
|  | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | Администрация округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 12 | 12 | нет |
|  | Количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период | Администрация округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 30 | 30 | нет |
|  | Доля объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период, от общего числа объектов, которые планировались подготовить к работе в осенне-зимний период | Администрация округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100 | 100 | нет |
|  | Подпрограмма №3 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Кичменгско-Городецкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда | Администрация округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 500 | 500 | нет |
|  | Подпрограмма №4 Благоустройство территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение освещённости улиц световыми точками | Администрация округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2916 | 2916 | нет |
|  | Установка светильников | Администрация округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 336 | 336 | нет |
|  | Организация и благоустройство объектов общего пользования | Администрация округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 89 | 89 | нет |
|  | Организация и содержание мест захоронения | Администрация округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 26 | 26 | нет |
|  | Организация сбора и вывоза бытовых отходов | Администрация округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 450 | 450 | нет |

<*> Описание достигнутых результатов должно обеспечивать однозначную оценку степени выполнения основного мероприятия.

<**> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий, наступления контрольных событий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета муниципального округа на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кичменгско-Городецкого муниципального округа» | всего | 32288,7 | 64975,4 | 64975,4 |
|  |  | Администрация округа | 32288,7 | 64975,4 | 64975,4 |
| Подпрограмма 1 | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кичменгско-Городецкого муниципального округа» | всего | 10292,1 | 17649,2 | 17649,2 |
|  |  | Администрация округа | 10292,1 | 17649,2 | 17649,2 |
| Основное мероприятие | «Приведение систем коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества» | Администрация округа | 10027,1 | 17021,6 | 17021,6 |
| Мероприятие | Водоснабжение и водоотведение | Администрация округа | 9727,1 | 14727,2 | 14727,2 |
| Мероприятие | Аварийный запас | Администрация округа | 300,0 | 778,4 | 778,4 |
| Мероприятие | Мероприятия на реализацию проекта "Народный бюджет" | Администрация округа | 0,0 | 1516,0 | 1516,0 |
| Основное мероприятие | «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт учреждений бюджетной сферы и административных зданий» | Администрация округа | 265,0 | 627,6 | 627,6 |
| Подпрограмма 2 | Энергосбережение Кичменгско- Городецкого муниципального округа | всего | 985,0 | 2603,8 | 2603,8 |
|  |  | Администрация округа | 985,0 | 2603,8 | 2603,8 |
| Основное мероприятие | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфер | Администрация округа | 985,0 | 2603,8 | 2603,8 |
| Подпрограмма 3 | «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Кичменгско-Городецкого муниципального округа» | всего | 1300,0 | 1231,1 | 1231,1 |
|  |  | Администрация округа | 1300,00 | 1231,1 | 1231,1 |
| Основное мероприятие | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонд | Администрация округа | 1300,0 | 1231,1 | 1231,1 |
| Подпрограмма 4 | «Благоустройство территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа» | всего | 19711,6 | 43491,3 | 43491,3 |
|  |  | Администрация округа | 19711,6 | 43491,3 | 43491,3 |
| Основное мероприятие | «Организация уличного освещения» | Администрация округа | 15648,6 | 26874,5 | 26874,5 |
| Мероприятие | Мероприятия на организацию уличного освещения | Администрация округа | 13211,6 | 13211,6 | 13211,6 |
| Основное мероприятие | «Благоустройство населённых пунктов» | Администрация округа | 4063,0 | 16616,8 | 16616,8 |
| Мероприятие | Организация и содержание мест захоронений | Администрация округа | 1600,0 | 1572,7 | 1572,7 |
| Мероприятие | Благоустройство и содержание мест массового отдыха | Администрация округа | 2463,0 | 7361,2 | 7361,2 |
| Мероприятие | Реализация проекта «Народный бюджет» | Администрация округа | 0,0 | 7667,9 | 7667,9 |

Приложение 4

Справочная информация о расходах бюджета муниципального округа,

областного бюджета, федерального бюджета,

бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы области

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный 2024 год | Фактические расходы за 2024 год | Освоено средств за 2024 год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | Благоустройство территории и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кичменгско-Городецкого муниципального округа | всего, в том числе | 64975,4 | 64975,4 | 100 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа (собственные доходы) | 42439,6 | 42439,6 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 21992,6 | 21992,6 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 543,2 | 543,2 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кичменгско-Городецкого муниципального округа | всего, в том числе | 17649,2 | 17649,2 | 100 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа (собственные доходы) | 16512,2 | 16512,2 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 1061,2 | 1061,2 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 75,8 | 75,8 | 100 |  |
| Основное мероприятие | Приведение систем коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качеств | всего, в том числе | 17021,6 | 17021,6 | 100 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа (собственные доходы) | 15884,6 | 15884,6 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 1061,2 | 1061,2 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 75,8 | 75,8 | 100 |  |
| Основное мероприятие | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт учреждений бюджетной сферы и административных зданий | всего, в том числе | 627,6 | 627,6 | 100 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа (собственные доходы) | 627,6 | 627,6 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 2 | Энергосбережение Кичменгско-Городецкого муниципального округа | всего, в том числе | 2603,8 | 2603,8 | 100 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа (собственные доходы) | 2603,8 | 2603,8 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфер | всего, в том числе | 2603,8 | 2603,8 | 100 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа (собственные доходы) | 2603,8 | 2603,8 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 3 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Кичменгско-Городецкого муниципального округа | всего, в том числе | 1231,1 | 1231,1 | 100 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа (собственные доходы) | 1231,1 | 1231,1 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | всего, в том числе | 1231,1 | 1231,1 | 100 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа (собственные доходы) | 1231,1 | 1231,1 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 4 | Благоустройство территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа | всего, в том числе | 43491,3 | 43491,3 | 100 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа (собственные доходы) | 22092,5 | 22092,5 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 20931,4 | 20931,4 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 467,4 | 467,4 | 100 |  |
| Основное мероприятие | Организация уличного освещения | всего, в том числе | 26874,5 | 26874,5 | 100 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа (собственные доходы) | 11310,6 | 11310,6 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 15563,9 | 15563,9 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие | Благоустройство населенных пунктов | всего, в том числе | 16616,8 | 16616,8 | 100 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа (собственные доходы) | 10781,9 | 10781,9 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 5367,5 | 5367,5 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 467,4 | 467,4 | 100 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 433,3 | 408,4 | 100 |  |

--------------------------------

.

<*> Кассовые расходы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.

Приложение 5

Сведения о нормативных правовых актах, принятых

в целях реализации муниципальной программы

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, являющийся главным распорядителем средств бюджета муниципального образования | Дата принятия, номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа | Утверждена муниципальная программа на период 2023-2025 годы в соответствии с бюджетом округа | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа | Постановление от 21.02.2023№ 155 Об утверждении программы «Благоустройство территорий и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Кичменгско-Городецкого муниципального округа на 2023-2025 годы» |

Приложение 6

Сведения об изменениях, внесенных

в муниципальную программу за отчетный период

| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа от 10.06.2024 № 485 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Кичменгско-Городецкого муниципального округа на 2023-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа от 21.02.2023 № 155 | Внесены изменения | Корректировка финансирования в соответствии с бюджетом поселения |
| Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа от 31.07.2024 № 638 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Кичменгско-Городецкого муниципального округа на 2023-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа от 21.02.2023 № 155 | Внесены изменения | Корректировка финансирования в соответствии с бюджетом поселения |
| Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа от 20.09.2024 № 788 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Кичменгско-Городецкого муниципального округа на 2023-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа от 21.02.2023 № 155 | Внесены изменения | Корректировка финансирования в соответствии с бюджетом поселения |
| Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа от 25.10.2024 № 947 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Кичменгско-Городецкого муниципального округа на 2023-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа от 21.02.2023 № 155 | Внесены изменения | Корректировка финансирования в соответствии с бюджетом поселения |
| Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа от 02.12.2024 № 1071 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Кичменгско-Городецкого муниципального округа на 2023-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа от 21.02.2023 № 155 | Внесены изменения | Корректировка финансирования в соответствии с бюджетом поселения |
| Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа от 05.02.2025 № 95 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Кичменгско-Городецкого муниципального округа на 2023-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа от 21.02.2023 № 155 | Внесены изменения | Корректировка финансирования в соответствии с бюджетом поселения |
| Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа от 11.02.2025 № 111 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Кичменгско-Городецкого муниципального округа на 2023-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа от 21.02.2023 № 155 | Внесены изменения | Корректировка финансирования в соответствии с бюджетом поселения |