Муниципальная программа

«Благоустройство территории и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кичменгско-Городецкого муниципального округа на 2023-2025 годы»

Паспорт муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | КУ Кичменско-Городецкого муниципального округа «Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений»; Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа; Управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа; |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма №1 Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кичменгско-Городецкого муниципального округа; Подпрограмма №2 Энергосбережение Кичменгско-Городецкого муниципального округа ; Подпрограмма №3 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Кичменгско-Городецкого муниципального округа ; Программа №4 Благоустройство территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа. |
| Цели муниципальной программы | -приведение систем коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающие комфортные условия проживания; -строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений за счет бюджетных инвестиций -повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в районе; -предотвращение возникновения ситуаций, приводящих к нарушению функционирования объектов теплоэнергетики -создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на основе проведения капитального ремонта муниципального жилищного фонда -повышение санитарно-эпидемиологических требований, по благополучию населения на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| Задачи муниципальной программы | -Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет строительства, реконструкции модернизации и ремонта объектов коммунальной инфраструктуры; -создание комфортных условий для предоставления услуг в общеобразовательных учреждениях. -сокращение потерь тепловой энергии и воды; -подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период; -проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда с высоким уровнем износа. -Организация уличного освещения. -Организация деятельности по благоустройству и санитарной очистке территории. |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | - Количество построенных, отремонтированных реконструируемых и модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры; - количество отремонтированных общеобразовательных учреждений. - Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии. - Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды. - Количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период. - Доля объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период, от общего числа объектов, которые планировались подготовить к работе в осенне-зимний период. -Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда. -Доля выполненных работ по благоустройству. - Протяжённость уличного освещения. - Площадь озеленения. - Площадь, благоустраиваемая на территории мест захоронения. - Количество благоустраиваемых мест массового отдыха. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2025 годы |
| Объёмы финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета округа | Общий объем финансирования Программы составляет: 120 082,2 тыс. руб. В том числе: Областной бюджет – 34 359,8 тыс. руб. Местный бюджет – 85 240,9 тыс. руб. Добровольные пожертвования – 481,5тыс. руб. 2023 год – 56 897,0 тыс.руб. 2024 год – 31524,7 тыс. руб. 2025 год – 31660,5 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В результате реализации мероприятий ожидается: -количество построенных, отремонтированных реконструируемых и модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры к 2025 году, 9 объектов; -количество отремонтированных общеобразовательных учреждений к 2025 году -3 объекта. За период с 2023 по 2025 годы планируется достижение следующих результатов: - снижение потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды с 13,22 % до 11,8 %; - подготовка объектов теплоэнергетики 100% . Планируется отремонтировать к 2025 году муниципальный жилищный фонд общей площадью 700 кв. м. - единое управление комплексным благоустройством территории округа; - определение перспективы благоустройства территории округа; - создание условий для работы и отдыха жителей округа; - улучшение состояния территорий округа; - привитие жителям муниципального округа любви и уважения к своему округу, к соблюдению чистоты и порядка на территории округа; - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей округа; - совершенствование эстетического состояния территории; - создание зелёных зон для отдыха населения; - благоустроенность территории округа. |

- 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Сферой реализации муниципальной программы является комплексная модернизация систем коммунальной инфраструктуры на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа.

Основные причины возникновения обозначенных проблем - высокий уровень износа систем коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.

Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала возможность проведения модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат.

По состоянию на 1 января 2023 года в районе износ котельных составляет 33,0%, тепловых сетей – 45,7%, сетей водопровода  – 68,4%, сетей канализации – 60,7%, очистных сооружений канализации – 83,7%. Средний износ систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения составил 58,9%.

Услуги по теплоснабжению предоставляются 30 источникам тепла, эксплуатируется 2,7 км тепловых  сетей, из них 0,5 км (18,5%) сетей нуждаются в замене. В связи с изношенностью трубопроводов тепловых сетей и неудовлетворительным техническим состоянием тепловой изоляции доля расчетных нормативных потерь тепловой энергии составляет 5,0%.

Водоснабжение населенных пунктов обеспечивается из 22 артезианских скважин и одного каптажа ручья, протяженность водопроводных сетей – 31,5км, из них 11,6 км (36,8%) нуждаются в замене. Доля утечек и неучтенного расхода воды составляет 11,2%.

Централизованное водоотведение имеется.

Протяженность канализационных сетей в округе 0,71 км, физический износ 60,7%.

Имеются очистные сооружения, мощностью 26,21 тыс. м3/год. у БУЗ ВО «ЦРБ». Обслуживанием данных очистных занимается  КУ Кичменско-Городецкого муниципального округа «Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений».

Еще одна причина высокого уровня износа систем коммунальной инфраструктуры - недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса и, как следствие, отсутствие  возможности у этих организаций осуществлять проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.

Для повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг, эффективности использования топливных и энергетических ресурсов, снижения воздействия систем коммунальной инфраструктуры на экологическую обстановку на территории округа необходимо обеспечить  реализацию проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Перспективы развития коммунальной инфраструктуры на территории округа направлены на:

-проведение комплексного обновления основных фондов систем коммунальной инфраструктуры, что позволит снизить вероятность возникновения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения;

-обеспечение комфортных условий проживания граждан, доступной стоимости коммунальных услуг при эффективной работе систем коммунальной инфраструктуры;

-снижение потребления энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и транспортировки энергоресурсов потребителям;

-обеспечение более рационального использования водных ресурсов;

-улучшение экологического состояния на территории округа.

Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Исходя из стратегических приоритетов, целью муниципальной программы является:

- приведение систем коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в районе, предотвращение возникновения ситуаций, приводящих к нарушению функционирования объектов теплоэнергетики.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет строительства, реконструкции, модернизации и ремонта объектов коммунальной инфраструктуры;

- привлечение инвестиций на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг;

-     подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период;

-    повышение энергетической эффективности объектов инфраструктуры и бюджетных учреждений.

Сведения о целевых показателях приведены в приложении №1  к муниципальной программе.

Финансовое обеспечение и перечень мероприятий по реализации муниципальной программы приведены в приложении №2 к муниципальной программе.

Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

- подготовка объектов теплоэнергетики - 100%;

- подготовка объектов водоснабжения    - 100%;

- снижение доли протяженности тепловых  сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении тепловых сетей  с 13,96% в 2023 году до 13,6% в 2025 году;

- снижение доли протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении водопроводных сетей с 29,0% в 2023 году до 24,0% в 2025 году;

- новые объекты инфраструктуры;

- модернизированные элементы инфраструктуры;

Теплоснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы округа в 2023 году осуществляет 30  котельных.  Все котельные работают на местном виде топлива (дрова, отходы лесопиления).

Состояние теплоснабжения Кичменгско-Городецкого округа можно определить как удовлетворительное. Централизованным теплоснабжением в округе  в основном обеспечиваются объекты социальной сферы.  Доля тепловой энергии предоставляемой на объекты социальной сферы составляет 93,3% , жилищный фонд – 3,6%, прочие потребители – 3,1%

1.1 Услуги теплоснабжения в округе оказывает три предприятия ООО «Жилищник», ООО «ТеплоДарСервис» и ООО «Торговый Дом Эффект». На обслуживании ООО «Жилищник» находится 8 котельных, ООО «ТеплоДарСервис» - 8 котельных и на обслуживании ООО «Торговый Дом Эффект» - 1 котельная. Остальные объекты(13 объектов) отапливаются непосредственно самими учреждениями.   За   2022 год выработано 12988 Гкал, в том числе население – 443 Гкал, бюджет – 12139Гкал,  прочие потребители – 406 Гкал.

1.2. Электрическая энергия поставляется ПАО «МРСК Северо-Запада «Вологдаэнерго». За    2022 год  было передано потребителям 36690,806 тыс. кВтч. электрической энергии в том числе населению – 19829,521 тыс. кВтч, бюджет – 2741,081 тыс. кВтч, прочие потребители – 14130,204 тыс. кВтч. Доля поставки электроэнергии потребителям, расчеты за которую осуществляются по приборам учета, составляет 100%.

1.3. Хозяйственно-питьевое водоснабжение объектов округа обеспечивается из 23  артезианских скважин. За    2022 год было поднято и отпущено потребителям 75,195 тыс.м3 воды, в том числе населению – 32,723 тыс.м3, бюджет – 36,150тыс.м3, прочие потребители – 6,322тыс.м3.       Протяженность водопроводных сетей находящихся в муниципальной собственности 27,8 км (11,6 км. находятся в ветхом состоянии – 41,7% водопровода). Из-за неудовлетворительного состояния водопроводных сетей и водонапорных башен, потери питьевой воды  в 2022 году составили 3,5 %  (3,0 тыс.м3) от общего объема поднятой воды.

Горячего водоснабжения в районе нет.

Цели,  задачи , целевые показатели, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Исходя из стратегических приоритетов целью программы  является:

-  повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в округе, предотвращение возникновения ситуаций, приводящих к нарушению функционирования объектов теплоэнергетики;

Для достижения указанной цели в ходе реализации Программы округа необходимо решить следующие задачи:

- Подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период.

Общие  сведения о целевых показателях  муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности представлены в приложении №1 к муниципальной программе.

Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

- снижение потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды с 13,22 % до 11,8 %;

- подготовка объектов теплоэнергетики - 100% .

Программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Кичменгско-Городецкого  муниципального округа на 2023-2025 годы» (далее именуется – подпрограмма) предусматривает создание комфортных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде.

Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено его  неудовлетворительным финансовым положением, высокой затратностью, отсутствием экономических стимулов снижения издержек на производство жилищно-коммунальных услуг, низкой платежеспособностью населения, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, которая привела к ухудшению качества жизни.

Резко снижены объемы капитального ремонта и реконструкции жилищного фонда из-за отсутствия поддержки бюджетов всех уровней.

Жилищный фонд находится в частной и муниципальной собственности.

Техническое состояние жилищного фонда неоднородно, часть его имеет значительный физический износ, непригодно для постоянного проживания граждан, нуждается в капитальном ремонте, реконструкции либо подлежит сносу.

Одним из приоритетов жилищной политики Кичменгско-Городецкого муниципального округа  является создание комфортных условий проживания граждан.      Муниципальный жилищный фонд составляет 11730,0 кв. м

Общая потребность в средствах на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда по Кичменгско-Городецкому  муниципальному округу на 2023-2025 годы  составляет 5798,9 тыс. руб.

Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы,  цели, задачи, и показатели (индикаторы) достижения целей  и решения  задач,  сроки реализации муниципальной   программы

Целью муниципальной  программы является  создание безопасных и благоприятных условий  проживания      граждан на основе проведения  капитального ремонта муниципального жилищного фонда.

Программные мероприятия будут реализованы в период с 2020 по 2025 годы.

Каждое мероприятие на проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции жилых домов состоит                 из нескольких этапов:

первый этап – уточнение технического состояния жилого дома, проработка вариантов капитального ремонта, разработка проектно - сметной документации;

второй этап – заключение договоров на проведение капитального ремонта  жилищного фонда;

третий этап – проведение работ по капитальному ремонту  в нормативные сроки;

четвертый этап – сдача объекта в эксплуатацию.

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда осуществляется при условии экономической эффективности проводимых работ. При  капитальном ремонте жилищного фонда устраняются причины, способствующие разрушению конструктивных элементов и инженерного оборудования, ухудшение эксплуатационных показателей не допускается.

Неотъемлемой частью мероприятий по  капитальному ремонту муниципального жилищного фонда является повышение их тепловой эффективности в соответствии с радикально изменившимися нормативными требованиями по теплозащите зданий.

Объектами, подлежащими капитальному ремонту, являются:

-объекты жилищного фонда, находящиеся в муниципальной собственности;

-инженерные коммуникации и системы, непосредственно относящиеся к объекту капитального ремонта.

Решение о капитальном ремонте   жилищного фонда принимает собственник объекта жилищного фонда.

Работы по капитальному ремонту  жилищного фонда осуществляются при наличии у заказчика:

-решения органов местного самоуправления о проведении капитального ремонта  жилищного фонда;

-проекта на капитальный ремонт  жилого дома;

-разрешения на выполнение строительных работ.

Заказчиком при капитальном ремонте  муниципального жилищного фонда выступает администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа.

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда включает комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей здания.

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда производится с целью восстановления его ресурса с заменой, при необходимости, отдельных конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных качеств здания.

При капитальном ремонте жилых домов  может осуществляться устройство в жилых домах недостающих, в соответствии с новыми требованиями, видов инженерного оборудования, включая наружные сети (кроме магистральных).

Общие сведения о целевых показателях муниципальной программы  приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

- увеличение площади отремонтированного жилищного фонда на 700,0 кв.м.

Благоустройство муниципального округа не отвечает современным требованиям. Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают освещение улиц муниципального округа.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов муниципального округа с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству муниципального округа не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях муниципального округа.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству муниципального округа необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния муниципального округа, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве муниципального округа.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве муниципального округа. Анализ проведен по трем показателям, по результатам исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

2.2 Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством округа.

В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории  муниципального округа. В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций для решения существующих проблем.

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства округа.

Анализ качественного состояния элементов благоустройства.

Наружное освещение.

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория муниципального округа. Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах муниципального округа.

Благоустройство населённых пунктов.

Благоустройство в жилой зоне включает в себя  тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством занимается администрация муниципального округа.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в муниципальном округе.

Профилактика преступлений и иных правонарушений.

Внедрение современных средств освещения, направленных на снижении правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах.

Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства округа.

Одной из проблем благоустройства округа является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей округа  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2023-2025 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального округа: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Данная  программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населённых пунктов муниципального округа:

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального округа, эстетического вида муниципального округа, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания округа;

- активизации работ по благоустройству территории муниципального округа в границах округа, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц округа;

- развитие и поддержка инициатив жителей округа по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории муниципального округа;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- восстановление и реконструкция уличного освещения,  с установкой светильников на территории округа.

Приложение №1

к муниципальной  программе

Благоустройство территории и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры

Кичменгско-Городецкого муниципального округа на 2023-2025 годы

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Благоустройство территории и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры

Кичменгско-Городецкого муниципального округа на 2023-2025 годы»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Еед. изме-рения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | прогноз |  |  |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Подпрограмма №1 Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кичменгско-Городецкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет строительства, реконструкции, модернизации и ремонта объектов коммунальной инфраструктуры | количество построенных, отремонтированных реконструируемых и модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры | объектов | 3 | 3 | 3 |
| 2. | создание комфортных условий для предоставления услуг в общеобразовательных учреждениях | количество отремонтированных общеобразовательных учреждений | объектов | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма №2 Энергосбережение Кичменгско-Городецкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1. Сокращение потерь тепловой энергии и воды | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 12,4 | 12,0 | 11,6 |
| 4 | Задача2. Подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период | количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период | ед | 30 | 30 | 30 |
|  |  | доля объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период, от общего числа объектов, которые планировались подготовить к работе в осенне-зимний период | % | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма № 3 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Кичменгско-Городецкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда с высоким уровнем износа | Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда | кв.м. | 250,0 | 500,0 | 700,0 |
| Подпрограмма №4 Благоустройство территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Организация уличного освещения | Обеспечение освещенности улиц световыми точками | шт | 2549 | 2650 | 2700 |
| 7 | Организация деятельности по благоустройству и санитарной очистке территории | Организация и благоустройство объектов общего пользования | объект | 72 | 75 | 78 |
|  |  | Организация и содержание мест захоронений | объект | 26 | 26 | 26 |
|  |  | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | м3 | 360 | 375 | 390 |

Приложение №2

к муниципальной  программе

Благоустройство территории и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры

Кичменгско-Городецкого муниципального округа на 2023-2025 годы

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

| N п/п |  | Мероприятие |  |  | Источник финансирования. | 2023 год тыс.руб. |  | 2024 год тыс.руб. | 2025 год тыс.руб. | всего тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма №1 Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кичменгско-Городецкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие «Приведение систем коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества» |  |  |  |  | 19934,3 |  | 6828,0 | 6963,8 | 33726,1 |
| 1 |  | Водоснабжение, водоотведение |  |  | Местный бюджет | 15953,2 |  | 6828,0 | 6963,8 | 29745,0 |
| 2 |  | Аварийный запас |  |  | Местный бюджет | 200,0 |  | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 3 |  | Народный бюджет |  |  | Местный бюджет | 150,0 |  | 0,0 | 0,0 | 450,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 238,6 |  | 0,0 | 0,0 | 238,6 |
|  |  |  |  |  | Добровольные пожертвования | 17,0 |  | 0,0 | 0,0 | 17,0 |
|  |  | Основное мероприятие «Бюджетные инвестиции в строительство, реконструкцию и капитальный ремонт образовательных учреждений и учреждений культуры» |  |  |  | 114,0 |  | 0,0 | 0,0 | 114,0 |
| Подпрограмма №2 Энергосбережение Кичменгско-Городецкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере» |  |  | Местный бюджет | 2256,0 |  | 500,0 | 500,0 | 3256,0 |
| 5 |  | Основное мероприятие " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры" |  |  | Местный бюджет | 230,0 |  | 500 | 500 | 1230,0 |
| Подпрограмма №3 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Кичменгско-Городецкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» |  |  |  | 1000,0 |  | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |
| 6 |  | Капитальный и текущий ремонт муниципального и жилого фонда |  |  | Местный бюджет | 1000,0 |  | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |
| Подпрограмма №4 Благоустройство территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие « Организация уличного освещения» |  |  |  |  |  | 15867,9 | 14572,3 | 14572,3 | 45012,5 |
| 1 |  | Организация уличного освещения |  |  | Областной бюджет |  | 9908,7 | 9908,7 | 9908,7 | 29726,1 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 5959,2 | 4663,6 | 4663,6 | 15286,4 |
|  |  | Основное мероприятие « Благоустройство населенных пунктов» |  |  |  |  | 17494,7 | 8124,4 | 8124,4 | 33743,6 |
| 2 |  | Реализация мероприятий по разработке проектно-сметной документации и ее экспертизе |  |  | Местный бюджет |  | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| 3 |  | Озеленение |  |  | Местный бюджет |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
| 4 |  | Организация и содержание мест захоронений |  |  | Местный бюджет |  | 1600,0 | 450,0 | 450,0 | 2500,0 |
| 5 |  | Проведение работ по благоустройству и содержанию мест массового отдыха |  |  | Местный бюджет |  | 8432,3 | 7174,4 | 7174,4 | 22781,1 |
| 6 |  | Мероприятия на реализацию проекта «Народный бюджет» |  |  | Местный бюджет |  | 1502,9 | 0,0 | 0,0 | 1502,9 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 4395,1 | 0,0 | 0,0 | 4395,1 |
|  |  |  |  |  | Добровольные пожертвования |  | 464,5 | 0,0 | 0,0 | 464,5 |

Подпрограмма 1

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кичменгско-Городецкого муниципального округа

Паспорт Подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель подпрограммы) | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| --- | --- |
| Исполнители (при наличии) | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| Цели подпрограммы | Приведение систем коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающие комфортные условия проживания. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений за счет бюджетных инвестиций. |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет строительства, реконструкции модернизации и ремонта объектов коммунальной инфраструктуры; -создание комфортных условий для предоставления услуг в общеобразовательных учреждениях. |
| Целевые показатели (индикаторы)подпрограммы | - Количество построенных, отремонтированных реконструируемых и модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры - количество отремонтированных общеобразовательных учреждений- |
| Сроки реализации подпрограммы | -2023-2025 годы |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы за счет средств бюджета округа | 2023 год – 20 048,3 тыс. руб.; местный бюджет– 19 792,7 тыс. руб.; областной бюджет -238,6 безвозмездные поступления -17,00 2024 год – 6828,0 тыс.руб.: местный бюджет– 6828,0 тыс. руб.; 2025 год – 6963,8 тыс.руб.: местный бюджет– 6963,8 тыс. руб.; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В результате реализации мероприятий ожидается: -количество построенных, отремонтированных реконструируемых и модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры к 2025 году, 15 объектов; -количество отремонтированных общеобразовательных учреждений к 2025 году -3 объекта. |

## Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы

Сферой реализации муниципальной подпрограммы является комплексная модернизация систем коммунальной инфраструктуры на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа.

Основные причины возникновения обозначенных проблем - высокий уровень износа систем коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.

Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала возможность проведения модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат.

По состоянию на 1 января 2023 года в округе износ котельных составляет 33,0%, тепловых сетей – 45,7%, сетей водопровода  – 68,4%, сетей канализации – 60,7%, очистных сооружений канализации – 83,7%. Средний износ систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения составил 58,9%.

Услуги по теплоснабжению предоставляются 30 источникам тепла, эксплуатируется 2,7 км тепловых  сетей, из них 0,5 км (18,5%) сетей нуждаются в замене. В связи с изношенностью трубопроводов тепловых сетей и неудовлетворительным техническим состоянием тепловой изоляции доля расчетных нормативных потерь тепловой энергии составляет 5,0%.

Водоснабжение населенных пунктов обеспечивается из 22 артезианских скважин и одного каптажа ручья, протяженность водопроводных сетей – 31,5км, из них 11,6 км (36,8%) нуждаются в замене. Доля утечек и неучтенного расхода воды составляет 11,2%.

Централизованное водоотведение имеется.

Протяженность канализационных сетей в округе 0,71 км, физический износ 60,7%.

Имеются очистные сооружения, мощностью 26,21 тыс. м3/год. у БУЗ ВО «ЦРБ им. Коржавина В.И.». Обслуживанием данных очистных занимается МКУ «Кич-Городецкое муниципальное имущество».

Еще одна причина высокого уровня износа систем коммунальной инфраструктуры - недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса и, как следствие, отсутствие  возможности у этих организаций осуществлять проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.

Для повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг, эффективности использования топливных и энергетических ресурсов, снижения воздействия систем коммунальной инфраструктуры на экологическую обстановку на территории округа необходимо обеспечить  реализацию проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Перспективы развития коммунальной инфраструктуры на территории округа направлены на:

проведение комплексного обновления основных фондов систем коммунальной инфраструктуры, что позволит снизить вероятность возникновения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения;

обеспечение комфортных условий проживания граждан, доступной стоимости коммунальных услуг при эффективной работе систем коммунальной инфраструктуры;

-снижение потребления энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и транспортировки энергоресурсов потребителям;

-обеспечение более рационального использования водных ресурсов;

-улучшение экологического состояния на территории округа.

Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной подпрограммы, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы.

Исходя из стратегических приоритетов целью муниципальной программы является:

- приведение систем коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в округе, предотвращение возникновения ситуаций, приводящих к нарушению функционирования объектов теплоэнергетики.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет строительства, реконструкции, модернизации и ремонта объектов коммунальной инфраструктуры;

- привлечение инвестиций на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг

-     подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период

-    повышение энергетической эффективности объектов инфраструктуры и бюджетных учреждений.

Сведения о целевых показателях приведены в приложении №1  к муниципальной программе.

Методика расчета значений целевых показателей муниципальной подпрограммы приведена в приложении №2 к муниципальной подпрограмме.

Реализация муниципальной подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

- подготовка объектов теплоэнергетики - 100%;

- подготовка объектов водоснабжения    - 100%;

- снижение доли протяженности тепловых  сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении тепловых сетей  с 13,96% в 2023 году до 13,6% в 2025 году;

- снижение доли протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении водопроводных сетей с 29,0% в 2023 году до 24,0% в 2025 году.

- Новые объекты инфраструктуры.

- Модернизированные элементы инфраструктуры.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кичменгско-Городецкого округа на 2023-2025 годы» за счет средств бюджета округа, приведено в приложении № 3 к муниципальной программе.

Приложение №1

к муниципальной  подпрограмме №1

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кичменгско-Городецкого муниципального округа на 2023-2025 годы»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Еед. изме-рения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | прогноз |  |  |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 11. | Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет строительства, реконструкции, модернизации и ремонта объектов коммунальной инфраструктуры | Количество построенных, отремонтированных реконструируемых и модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры | объектов | 5 | 5 | 5 |
| 2. | Создание комфортных условий для предоставления услуг в общеобразовательных учреждениях | Количество отремонтированных общеобразовательных учреждений | объектов | 1 | 1 | 1 |

Приложение №2

к муниципальной  подпрограмме №1

Методика расчета значений показателей (индикаторов)

1. «Доля протяженности тепловых и паровых сетей нуждающихся в замене в общем протяжении тепловых и паровых сетей», (%) рассчитывается по формуле:

Т =(Тнз / Тобщ) х 100%,

где:

Т – доля протяженности тепловых и паровых сетей нуждающихся в замене в общем протяжении тепловых и паровых сетей, %;

Тнз - протяженность тепловых и паровых сетей нуждающихся в замене, км;

Тобщ - общая протяженность тепловых и паровых сетей, км.

2. «Доля протяженности водопроводных сетей нуждающихся в замене в общем протяжении водопроводных сетей», (%) рассчитывается по формуле:

В =(Внз/Вобщ) х 100%,

где:

В – доля протяженности водопроводных сетей нуждающихся в замене в общем протяжении водопроводных сетей, %;

Внз - протяженность водопроводных сетей нуждающихся в замене, км;

Вобщ - общая протяженность водопроводных сетей, км.

3. «Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть», (%) рассчитывается по формуле:

Пв =(Пду / Вобщ) х 100%,

где:

Пв - доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть, %;

Пду – объем утечек и неучтенного расхода воды, тыс.куб. метров;

Вобщ – суммарный объем воды поданной в сеть, тыс.куб. метров.

Приложение №3

к муниципальной  подпрограмме №1

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Реализации муниципальной подпрограммы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кичменгско-Городецкого округа на 2023-2025 годы» за счет средств бюджета округа

| Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год тыс. руб. | 2024 год тыс. руб. | 2025 год тыс. руб. | Итого тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| итого | всего, в том числе | 20 048,3 | 6828,0 | 6963,8 | 33840,1 |
|  | собственные доходы бюджета | 19 792,7 | 6828,0 | 6963,8 | 33584,5 |
|  | субвенции и субсидии из областного бюджета | 238,6 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 17,0 |  |  |  |
|  | Всего по мероприятиям | 20 048,3 | 6828,0 | 6963,8 | 33840,1 |
|  | 1.Основное мероприятие «Приведение систем коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества» | 19 934,3 | 6828,0 | 6963,8 | 33726,1 |
|  | Управление образования |  |  |  |  |
|  | направления водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |
|  | теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта |  |  |  |  |
|  | направления водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |
|  | теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Администрация округа | 1321,1 | 0,0 | 0,0 | 1321,1 |
|  | В т. ч. водоснабжение и водоотведение | 715,5 | 0,0 | 0,0 | 715,5 |
|  | теплоснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ТБО |  |  |  |  |
|  | аварийный запас | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
|  | Народный бюджет | 405,6 | 0,0 | 0,0 | 405,6 |
|  | КУ центр по обеспечению деятельности | 15 237,7 | 6828,0 | 6963,8 | 29029,5 |
|  | В т.ч. расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 4 301,2 | 4528,0 | 4663,8 | 13493,0 |
|  | МКУ «Кичменгско-Городецкое муниципальное имущество» | 3 375,5 | 0,0 | 0,0 | 3375,5 |
|  | В т.ч. расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 811,7 | 0,0 | 0,0 | 811,7 |
|  | 2.Основное мероприятие «Бюджетные инвестиции в строительство, реконструкцию и капитальный ремонт образовательных учреждений и культуры» | 114,0 | 0,0 | 0,0 | 114,0 |
|  | Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта | 114,0 | 0,0 | 0,0 | 114,0 |
|  | Водоснабжение и водоотведение (культура) | 114,0 | 0,0 | 0,0 | 114,0 |

Подпрограмма 2

Энергосбережение Кичменгско-Городецкого муниципального округа

Паспорт Подпрограммы

| Ответственный исполнитель (соисполнитель подпрограммы) | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| --- | --- |
| Исполнители (при наличии) | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| Цели подпрограммы | -Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в районе; -предотвращение возникновения ситуаций, приводящих к нарушению функционирования объектов теплоэнергетики. |
| Задачи подпрограммы | -Сокращение потерь тепловой энергии и воды; -подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период. |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии; - доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды - количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период; - доля объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период, от общего числа объектов, которые планировались подготовить к работе в осенне-зимний период. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023-2025 годы |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы за счет средств бюджета округа | 2023 год – 2486,0 тыс. руб.; местный бюджет– 2486,0 тыс. руб.; 2024 год – 1000,0 тыс.руб.; местный бюджет– 1000,00 тыс. руб.; 2025 год – 1000,0 тыс.руб.; местный бюджет– 1000,0 тыс. руб.. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | За период с 2023 по 2025 годы планируется достижение следующих результатов: - снижение потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды с 13,22 % до 11,8 %; - подготовка объектов теплоэнергетики 100% . |

Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы

1.1. Теплоснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы округа в 2023 году осуществляет 30  котельных.  Все котельные работают на местном виде топлива (дрова, отходы лесопиления).

Состояние теплоснабжения Кичменгско-Городецкого муниципального округа можно определить как удовлетворительное. Централизованным теплоснабжением в округе  в основном обеспечиваются объекты социальной сферы.  Доля тепловой энергии предоставляемой на объекты социальной сферы составляет 93,3% , жилищный фонд – 3,6%, прочие потребители – 3,1%

Услуги теплоснабжения в муниципальном округе оказывает три предприятия ООО «Жилищник», ООО «ТеплоДарСервис» и ООО «Торговый Дом Эффект». На обслуживании ООО «Жилищник» находится 8 котельных, ООО «ТеплоДарСервис» - 8 котельных и на обслуживании ООО «Торговый Дом Эффект» - 1 котельная. Остальные объекты отапливаются непосредственно самими учреждениями.   За   2022 год выработано 12988 Гкал, в том числе население – 443 Гкал, бюджет – 12139Гкал,  прочие потребители – 406 Гкал.

1.2. Электрическая энергия поставляется ПАО «МРСК Северо-Запада «Вологдаэнерго». За    2022 год  было передано потребителям 36690,806 тыс. кВтч. электрической энергии в том числе населению – 19829,521 тыс. кВтч, бюджет – 2741,081 тыс. кВтч, прочие потребители – 14130,204 тыс. кВтч. Доля поставки электроэнергии потребителям, расчеты за которую осуществляются по приборам учета, составляет 100%.

1.3. Хозяйственно-питьевое водоснабжение объектов округа обеспечивается из 23  артезианских скважин. За    2022 год было поднято и отпущено потребителям 75,195 тыс.м3 воды, в том числе населению – 32,723 тыс.м3, бюджет – 36,150тыс.м3, прочие потребители – 6,322тыс.м3.       Протяженность водопроводных сетей находящихся в муниципальной собственности 27,8 км (11,6 км. находятся в ветхом состоянии – 41,7% водопровода). Из-за неудовлетворительного состояния водопроводных сетей и водонапорных башен, потери питьевой воды  в 2022 году составили 3,5 %  (3,0 тыс.м3) от общего объема поднятой воды.

Горячего водоснабжения в округе нет.

Цели,  задачи, целевые показатели, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной подпрограммы, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы.

Исходя из стратегических приоритетов целью подпрограммы  является  повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в округе, предотвращение возникновения ситуаций, приводящих к нарушению функционирования объектов теплоэнергетики;

Для достижения указанной цели в ходе реализации Подпрограммы округа необходимо решить следующие задачи:

- подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период;

-общие  сведения о целевых показателях  муниципальной подпрограммы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности представлены в приложении №1 к муниципальной подпрограмме.

Реализация муниципальной подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

- снижение потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды с 13,22 % до 11,8 %;

- подготовка объектов теплоэнергетики - 100% .

Финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета округа, представлено в приложении № 2 к муниципальной подпрограмме.

Приложение №1

к муниципальной  подпрограмме№2

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы

«Энергосбережение на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа на 2023-2025 годы»

| № | Задача направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя |  | Ед.изм | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Сокращение потерь тепловой энергии и воды | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % |  | 12,4 | 12,0 | 11,6 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности результативности предоставления субсидий |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача2. Подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период | Количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период | Ед. |  | 30 | 30 | 30 |
|  |  | доля объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период, от общего числа объектов, которые планировались подготовить к работе в осенне-зимний период | % |  | 100 | 100 | 100 |

Приложение №2

к муниципальной подпрограмме№2

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Реализации муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета округа

| Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс.руб) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год тыс. руб. | 2024 год тыс. руб. | 2025 год тыс. руб. | Итого тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Итого | Всего, в том числе | 2486,0 | 1000,0 | 1000,0 | 4486,0 |
|  | собственные доходы бюджета | 2486,0 | 1000,0 | 1000,0 | 4486,0 |
|  | субвенции и субсидии из областного бюджета |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| 1. Основные мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере» |  | 2256,0 | 500,0 | 500,0 | 3256,0 |
| Управление образования | всего |  |  |  |  |
| Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта | всего | 184,0 | 0,0 | 0,0 | 184,0 |
| Администрация Кич-Городецкого муниципального округа | всего | 2072,0 | 500,0 | 500,0 | 3072,0 |
| Управление культуры |  |  |  |  |  |
| Субсидии бюджетным учреждениям |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.Мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» |  | 230,0 | 500,0 | 500,0 | 1230,0 |
| Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа |  | 230,0 | 500,0 | 500,0 | 1230,0 |
| Управление культуры молодежной политики, туризма и спорта |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Подпрограмма 3

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Кичменгско-Городецкого муниципального округа

Паспорт Подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель подпрограммы) | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| --- | --- |
| Исполнитель (при наличии) | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| Цели подпрограммы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на основе проведения капитального ремонта муниципального жилищного фонда |
| Задачи подпрограммы | Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда с высоким уровнем износа |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023-2025 годы |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы за счет средств бюджета округа | 2023 год – 1000,0 тыс. руб.; местный бюджет– 1000,0 тыс. руб.; 2024 год – 1000,0 тыс.руб.: местный бюджет– 1000,00 тыс. руб.; 2025 год – 1000,0 тыс.руб.: местный бюджет– 1000,0 тыс. руб.; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Планируется отремонтировать к 2025 году муниципальный жилищный фонд общей площадью 700 кв. м. |

Характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и перспективы ее развития

Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Кичменгско-Городецкого  муниципального округа на 2023-2025 годы» (далее именуется – подпрограмма) предусматривает создание комфортных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде.

Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено его  неудовлетворительным финансовым положением, высокой степенью затрат, отсутствием экономических стимулов снижения издержек на производство жилищно-коммунальных услуг, низкой платежеспособностью населения, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, которая привела к ухудшению качества жизни.

Резко снижены объемы капитального ремонта и реконструкции жилищного фонда из-за отсутствия поддержки бюджетов всех уровней.

Жилищный фонд находится в частной и муниципальной собственности.

Техническое состояние жилищного фонда неоднородно, часть его имеет значительный физический износ, непригодно для постоянного проживания граждан, нуждается в капитальном ремонте, реконструкции либо подлежит сносу.

Одним из приоритетов жилищной политики Кичменгско-Городецкого муниципального округа  является создание комфортных условий проживания граждан.      Муниципальный жилищный фонд составляет 11730,0 кв. м

Общая потребность в средствах на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда по Кичменгско-Городецкому  муниципальному округу на 2023-2025 годы  составляет 5798,9 тыс. руб.

Приоритеты в сфере реализации муниципальной подпрограммы,  цели, задачи, и показатели (индикаторы) достижения целей  и решения  задач,  сроки реализации муниципальной   подпрограммы

Целью муниципальной  подпрограммы является  создание безопасных и благоприятных условий  проживания граждан на основе проведения  капитального ремонта муниципального жилищного фонда.

Подпрограммные мероприятия будут реализованы в период с 2023 по 2025 годы.

Каждое мероприятие на проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции жилых домов состоит из нескольких этапов:

-первый этап – уточнение технического состояния жилого дома, проработка вариантов капитального ремонта, разработка проектно - сметной документации;

-второй этап – заключение договоров на проведение капитального ремонта  жилищного фонда;

-третий этап – проведение работ по капитальному ремонту  в нормативные сроки;

четвертый этап – сдача объекта в эксплуатацию.

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда осуществляется при условии экономической эффективности проводимых работ. При  капитальном ремонте жилищного фонда устраняются причины, способствующие разрушению конструктивных элементов и инженерного оборудования, ухудшение эксплуатационных показателей не допускается.

Неотъемлемой частью мероприятий по  капитальному ремонту муниципального жилищного фонда является повышение их тепловой эффективности в соответствии с радикально изменившимися нормативными требованиями по теплозащите зданий.

Объектами, подлежащими капитальному ремонту, являются:

-объекты жилищного фонда, находящиеся в муниципальной собственности;

-инженерные коммуникации и системы, непосредственно относящиеся к объекту капитального ремонта.

Решение о капитальном ремонте   жилищного фонда принимает собственник объекта жилищного фонда.

Работы по капитальному ремонту  жилищного фонда осуществляются при наличии у заказчика:

-решения органов местного самоуправления о проведении капитального ремонта  жилищного фонда;

-проекта на капитальный ремонт  жилого дома;

-разрешения на выполнение ремонтных  работ.

Заказчиком при капитальном ремонте  муниципального жилищного фонда выступает Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа.

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда включает комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей здания.

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда производится с целью восстановления его ресурса с заменой, при необходимости, отдельных конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных качеств здания.

При капитальном ремонте жилых домов  может осуществляться устройство в жилых домах недостающих, в соответствии с новыми требованиями, видов инженерного оборудования, включая наружные сети (кроме магистральных).

Общие сведения о целевых показателях муниципальной подпрограммы  приведены в приложении №1 к муниципальной подпрограмме.

Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

- увеличение площади отремонтированного жилищного фонда на 700,0 кв.м.

Приложение №1

к муниципальной подпрограмме№3

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы

«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  Кичменгско-Городецкого муниципального округа на 2023-2025 годы»

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1. | Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда | кв.м. | 250,0 | 500,0 | 700,0 |

Методика расчета значений целевых показателей

Сведения о порядке информации и методике расчета целевого показателя муниципальной подпрограммы представлены в приложении № 2.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

В результате реализации подпрограммы планируется отремонтировать  муниципальный жилищный фонд общей площадью 700,0 кв. м.,

-улучшить эксплуатационные показатели муниципальных помещений многоквартирных жилых домов жилищного фонда;

-обеспечить безопасные и комфортные условия для проживания в них;

-продлить сроки эксплуатации жилых зданий;

-сократить затраты на последующее содержание, эксплуатацию и текущий ремонт.

Оценка социально-экономической эффективности муниципальной подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы и использование выделенных на нее средств обеспечивается за счет:

-исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств.

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить в 2023-2025 годах:

-снижение уровня общего износа основных фондов муниципального жилищного сектора;

-повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг.

Эффективность реализации подпрограммы характеризуется следующими показателями:

-устранение физического износа муниципального жилищного фонда;

-обеспечение своевременного качественного капитального ремонта муниципального жилищного фонда;

-поддержание надлежащего состояния муниципального жилого фонда.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Кичменгско-Городецкого муниципального округа на 2023-2025 годы»,

представлены в приложении №3.

Контроль за ходом реализации подпрограммы.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется администрацией Кичменгско-Городецкого муниципального округа.

Приложение №2

к муниципальной  подпрограмме№3

СВЕДЕНИЯ
о порядке информации и методике расчета целевого показателя

муниципальной подпрограммы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Определение целевого показателя | Временные характеристики целевого показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю | Базовые показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Объект и единица наблюдения | Охват единиц совокупности | Ответственный за сбор данных по целевому показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Площадь отремонтиро- ванного муниципального жилищного фонда | кв.м. | Данный целевой показатель отражает площадь отремонтиро- ванного муниципального жилищного фонда | 1 раз в год. | S муниципального отремонтированного жилищного фонда по актам выполненных работ капитального ремонта муниципального жилищного фонда | – | Локально-сметный расчет (на кап.ремонт ) | – | – | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа |

Приложение №3

к муниципальной  программе №3

Финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы

«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

Кичменгско-Городецкого муниципального  округа на 2023-2025 годы»

за счет средств бюджета Кичменгско-Городецкого  муниципального округа (тыс. руб.)

| Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год тыс. руб. | 2024 год тыс. руб. | 2025 год тыс. руб. | итого тыс. руб. |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | 1. Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |
|  | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |
|  | в том числе капитальный ремонт специализированного жилого фонда | – | – | – | - |

Подпрограмма №4

Благоустройство территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа на 2023-2025 годы

Паспорт Подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель подпрограммы) | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| --- | --- |
| Исполнители (при наличии) | Территориальный отдел Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| Цели подпрограммы | Повышение санитарно-эпидемиологических требований, по благополучию населения на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| Задачи подпрограммы | -Организация уличного освещения. -Организация деятельности по благоустройству и санитарной очистке территории. |
| Целевые показатели (индикаторы) | - - Обеспеченность населенных пунктов световыми точками. - Организация и содержание мест захоронения - Организация и благоустройство объектов общего пользования - Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023-2025 годы |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы за счет средств бюджета района | 2023 год – 33362,7. тыс.руб.: -областной бюджет – 14303,8 тыс. руб., -местный бюджет– 18 594,4 тыс. руб.; - добровольные пожертвования – 464,5 тыс. руб. 2024 год – 22696,7 тыс.руб.: -областной бюджет – 9908,7тыс. руб., -местный бюджет– 12788,0тыс. руб.; 2025 год – 22696,7 тыс.руб.: -областной бюджет – 9908,7 тыс. руб.; -местный бюджет– 12788,0тыс. руб.. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Единое управление комплексным благоустройством территории округа; - определение перспективы благоустройства территории округа; - создание условий для работы и отдыха жителей округа; - улучшение состояния территорий округа; - привитие жителям муниципального округа любви и уважения к своему округу, к соблюдению чистоты и порядка на территории округа - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей округа; - совершенствование эстетического состояния территории; - благоустроенность территории округа. |

- 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы

Благоустройство муниципального округа не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывает  не достаточное освещение улиц муниципального округа.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов муниципального округа с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству муниципального округа не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях муниципального округа.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству муниципального округа необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния муниципального округа, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые  конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы, представлены в приложении №1 к подпрограмме.

2.1 Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве муниципального округа.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве муниципального округа. Анализ проведен по трем показателям, по результатам исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

2.2 Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством округа.

В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории  муниципального округа. В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций для решения существующих проблем.

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства округа.

2.3 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства

Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы представлена в приложении № 2 к подпрограмме.

2.3.1. Наружное освещение

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория муниципального округа. Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах муниципального округа.

2.3.2. Благоустройство населённых пунктов.

Благоустройство в жилой зоне включает в себя  тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством занимается администрация муниципального округа.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в муниципальном округе.

2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства округа.

Одной из проблем благоустройства округа является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей округа  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2023-2025 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального округа: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Данная Подпрограмма направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населённых пунктов муниципального округа:

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального округа, эстетического вида муниципального округа, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания округа;

- активизации работ по благоустройству территории муниципального округа в границах округа, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц округа;

- развитие и поддержка инициатив жителей округа по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории муниципального округа;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- восстановление и реконструкция уличное освещение, установкой светильников на территории округа;

Финансовое обеспечение и перечень мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы «Благоустройство территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа на 2023-2025 годы», представлены в приложении №3 к подпрограмме.

Приложение №1

к муниципальной  подпрограмме№4

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы

«Благоустройство территории

Кичменгско-Городецкого муниципального округа на 2023-2025 годы»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Еед. изме-рения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | прогноз |  |  |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Организация уличного освещения | Обеспечение освещенности улиц световыми точками | шт | 2579 | 2650 | 2700 |
| 2 | Организация деятельности по благоустройству и санитарной очистке территории | Организация и благоустройство объектов общего пользования | объект | 72 | 75 | 78 |
|  |  | Организация и содержание мест захоронений | объект | 26 | 26 | 26 |
|  |  | Озеленение (организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора) | м3 | 360 | 375 | 390 |

Приложение №2

к муниципальной  подпрограмме№4

«Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы»

1.Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется заказчиком Подпрограммы Администрацией  Кичменгско-Городецкого муниципального  округа  по годам, в течение всего срока реализации Подпрограммы.
2.В составе ежегодного отчёта о ходе работ по Подпрограмме представляется информация об оценке эффективности реализации Подпрограммы по следующим критериям:
2.1.Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Подпрограммы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Подпрограмме, и рассчитывается по формуле:                                                                                                                                                           ЦИФ
                                                      i
                               КЦИ  =   ----------,
                                        i     ЦИП
                                                      i
где КЦИ  - степень достижения i-го целевого индикатора Подпрограммы;
             i
ЦИФ  (ЦИП ) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Подпрограммы.
Значение показателя КЦИ  должно быть больше либо равно 1.
                                           i
2.2.Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Подпрограммы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле
                                              БЗФ
                                                     i
                               КБЗi = ----------,
                                              БЗП
                                                     i
где КБЗ  - степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Подпрограммы;
             i
БЗФ  (БЗП ) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го

i         i     мероприятия Подпрограммы.
Значение показателя КБЗ  должно быть меньше либо равно 1.
                                          i
2.3.Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Подпрограммы в расчёте на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:
                                     БРП                          БРФ
                                            i                                i
                        ЭП  = ----------;         ЭФ  = --------,
                             i       ЦИП                  i      ЦИФ
                                             i                                 i
где ЭП  (ЭФ ) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Подпрограммы;
           i       i
БРП  (БРФ ) – плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Подпрограммы;
       i        i
ЦИП  (ЦИФ ) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му мероприятию Подпрограммы.
       i         i
Значение показателя ЭФ  не должно превышать значения показателя ЭП .

Приложение №3

к муниципальной подпрограмме№4

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

| N п/п | Мероприятие | Исполнители | Срок исполнения | Источник финансирования. | 2023 год тыс. рублей | 2024 год тыс. рублей | 2025 год тыс. рублей | Всего тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основное мероприятие « Организация уличного освещения» | Администрация муниципального округа | ежегодно |  | 15867,9 | 14572,3 | 14572,3 | 45012,5 |
| 1 | Организация уличного освещения | Администрация муниципального округа | ежегодно | Областной бюджет | 9908,7 | 9908,7 | 9908,7 | 29726,1 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 5959,2 | 4663,6 | 4663,6 | 15286,4 |
|  | Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | Администрация муниципального округа | ежегодно | Местный бюджет | 2656,2 | 1360,7 | 1360,7 | 5377,7 |
|  | Мероприятия на организацию уличного освещения | Администрация муниципального округа | ежегодно | Местный бюджет | 13211,6 | 13211,6 | 13211,6 | 39634,8 |
|  | Основное мероприятие « Благоустройство населенных пунктов» | Администрация муниципального округа | ежегодно |  | 17494,8 | 8124,4 | 8124,4 | 33743,6 |
| 2 | Реализация мероприятий по разработке проектно-сметной документации и ее экспертизе | Администрация муниципального округа | ежегодно | Местный бюджет | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| 3 | Озеленение | Администрация муниципального округа | ежегодно | Местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
| 4 | Организация и содержание мест захоронений | Администрация муниципального округа | ежегодно | Местный бюджет | 1600,0 | 450,0 | 450,0 | 2500,0 |
| 5 | Благоустройство и содержание мест массового отдыха | Администрация муниципального округа | ежегодно | Местный бюджет | 8432,3 | 7174,4 | 7174,4 | 22781,1 |
| 6 | Мероприятия на реализацию проекта "Народный бюджет" | Администрация муниципального округа | ежегодно | Местный бюджет | 1502,9 | 0,0 | 0,0 | 1502,9 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 4395,1 | 0,0 | 0,0 | 4395,1 |
|  |  |  |  | Добровольные пожертвования | 464,5 | 0,0 | 0,0 | 464,5 |
| Итого |  |  |  |  | 33362,7 | 22696,7 | 22696,7 | 78756,1 |